|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от «30» октября 2018г. № 296**  **пос. Красная Заря**  «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование законопослушного поведения  участников дорожного движения и повышение  безопасности дорожного движения в  Краснозоренском районе в 2019-2023 годах»  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснозоренского района от 11.11.2013 № 337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснозоренского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Краснозоренского района, распоряжением администрации Краснозоренского района от 10.10.2018 № 66-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснозоренского района», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Краснозоренского района Орловской области, администрация Краснозоренского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе в 2019-2023 годах».  2. Финансовому отделу (Овсянникова С.А.) предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы в районном бюджете на 2019 год и последующие годы.  3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу с 01 января 2019 года.  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Щиголеву Т.В.  Глава района  И.А.Пряжников |  |

Приложение к постановлению

администрации Краснозоренского района

от «30 » октября 2018г. № 296

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
“** **Формирование законопослушного поведения**


**участников дорожного движения и повышение**

**безопасности дорожного движения в**

**Краснозоренском районе в 2019-2023 годах ”**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Краснозоренского района

Глава района  И.А. Пряжников

Непосредственный исполнитель программы:

Секретарь комиссии администрации Краснозоренского района по безопасности дорожного движения Бакулина Екатерина Александровна, телефон 8(48663) 2-15-48

2018 год

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе в 2019-2023 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе в 2019-2023 годах» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения) |
| Участники программы | - Комиссия администрации Краснозоренского района по безопасности дорожного движения  - Отдел архитектуры администрации района  - Отдел образования администрации района  - Отдел по экономике и трудовым ресурсам администрации района  - ОГИБДД МО МВД России «Новодеревеньковский»  - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»  - ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района |
| Соисполнители программы | Не предусмотрены |
| Перечень подпрограмм | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | 1.Формирование законопослушного поведения  участников дорожного движения  2. Повышение уровня безопасности дорожного движения.  3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | - Совершенствование системы организации дорожного движения  - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения  - Повышение безопасности дорожных условий  - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  - Воспитание у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.  2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  4. Доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользо­вания местного значения, со­ответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы.  (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Краснозоренского района. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, –  44 475,0 тыс. рублей, в том числе:  2019г - 17 215,0 тыс. рублей;  2020г. – 6 815,0 тыс. рублей;  2021г. - 6 815,0 тыс. рублей;  2022г. - 6 815,0 тыс. рублей.  2023г. - 6 815,0 тыс. рублей.  Для реализации мероприятий программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 22-23% к 2023г.  2. Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 30-40% к 2023г.  3. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях на 30-40% к 2023г.  4. Увеличение доли протяженности автомо­бильных дорог общего пользо­вания местного значения, со­ответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,4% к 2023г.  5.Повышение безопасности условий для участников дорожного движения.  6.Обеспечение текущего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования. |

**1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения приобрело в последнее время особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим, проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к одной из приоритетной задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Проводимые мероприятия муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе на 2015-2018 годы» администрации Краснозоренского района позволили добиться значительного улучшения обстановки. В 2018 году на территории Краснозоренского района зарегистрировано 11 ДТП (целевой показатель программы – 22), в которых 1 человек погиб (целевой показатель программы – 1) и 2 получили ранения различной степени тяжести (целевой показатель программы – 8). По сравнению с 2014 годом, в котором было зарегистрировано 26 ДТП, 2 погибших и 10 пострадавших, число происшествий сократилось на 57,7%, на 50% меньше погибло и на 80% меньше пострадало людей. В то же время проблемы обеспечения безопасности дорожного движения еще остаются, что требует дальнейшего наращивания усилий на обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит достигнуть: формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП, координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, устранения ряда причин ДТП и уменьшить количество ДТП в Краснозоренском районе, связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к полномочиям муниципального района относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения как вне границ населенных пунктов, так и в границах населенных пунктов поселения, включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, воспитание у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Целевыми показателями программы являются:

1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4. Доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользо­вания местного значения, со­ответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки информативности показателя (достижение максимального значения).

Конечными результатами реализации программы являются:

1. Сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 22-23% к 2023г.

2. Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 30-40% к 2023г.

3. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях на 30-40% к 2023г.

4. Увеличение доли протяженности автомо­бильных дорог общего пользо­вания местного значения, со­ответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,4% к 2023г.

5.Повышение безопасности условий для участников дорожного движения.

6.Обеспечение текущего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.** Достижение целей Программы планируется обеспечить в основном за счет реализации ключевых мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, эффективную организацию движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, повышение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к программе.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, повышению безопасности дорожных условий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения

- Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки).

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:

а) Ремонт автомобильной дороги в п.Красная Заря по ул.Свердлова.

- Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям.

- Повышение безопасности дорожных условий пешеходов и автотранспортных средств в населенных пунктах Краснозоренского района:

а)обустройство двух пешеходных переходов по ул.Калинина п.Красная Заря.

В рамках реализации основного мероприятия по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении.

- Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования.

- Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций.

- Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря».

- Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния Школьных автобусов.

В рамках реализации основного мероприятия - развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусмотрены мероприятия:

- Отработка взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП.

- Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП.

- Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП.

**4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 44 475,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019г -  17 215,0 тыс. рублей;

2020г. – 6 815,0 тыс. рублей;

2021г. - 6 815,0 тыс. рублей;

2022г. - 6 815,0 тыс. рублей.

2023г. - 6 815,0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных источников.

**5. Информация о ресурсном обеспечении на реализацию муниципальной программы** представлена в приложении 3 к программе.

**6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.** Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;

невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;

ущерб от повреждения дорожных сооружений.

Проведение дорожных работ на территории Краснозоренского района на дорогах общего пользования местного значения  будет способствовать обеспечению бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.** Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия ожидаемой эффективности отдельных мероприятий программы; изменения законодательства Российской Федерации и местных НПА; сокращения в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач муниципальной программы.

В целях управления указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается: создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий программы; мониторинг выполнения программы, анализ индикаторов и показателей, а также мероприятий программы, корректировка программы (при необходимости).

**8. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задачи выполнения мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в один этап.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе в 2019-2023 годах»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | |
| базовое значение (2017г.) | Прогнозное значение  2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснозоренского района «Формирование законопослушного поведения  участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в  Краснозоренском районе в 2019-2023 годах» | | | | | | | | | |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | аварий | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользо­вания местного значения, со­ответствующих нормативным требованиям ктранспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 91 | 92,5 | 92,7 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,4 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе в 2019-2023 годах»

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  мероприятий муниципальной программы. | Ответственный  исполнитель,  участники | Источник  финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | | | | | Ожидаемый  непосредственный результат в натуральных показателях (краткое  описание, целевые  индикаторы и показатели) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  | 8 |
| **МП** «Формирование законопослушного поведения  участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в  Краснозоренском районе в 2019-2023 годах» | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», Отдел архитектуры администрации района, Отдел образования администрации района.  - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»  - ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района | Районный бюджет  Областной бюджет | 6 815,0  10400,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | Сокращение количества ДТП и пострадавших в результате ДТП |
| **1. Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий** |  | Районный бюджет  Областной бюджет | 6 815,0  10400,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | Сокращение количества ДТП, обеспечение безопасного движения автотранспорта. |
| 1.1 Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения) | Без финансирования |  |  |  |  |  | Координация деятельности по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
| 1.2 Ремонт и содержание  автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки). | Отдел архитектуры администрации района, главы поселений. | Районный бюджет | 6 615,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | Поддержание дорог в нормативном состоянии.  Сокращение количества ДТП, повышение безопасности дорожных условий. |
| 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:  а) Ремонт автомобильной дороги в п.Красная Заря по ул.Свердлова | Отдел архитектуры администрации района | Районный бюджет  Областной бюджет | 7900,0 |  |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги в п.Красная Заря по ул.Свердлова – 215 м, обустройство тротуара. Обеспечение безопасности дорожного движения, оптимизация движения пешеходов и автотранспортных средств. |
| 1.4 Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям. | Отдел архитектуры администрации района. | Районный бюджет  Областной бюджет | 200,0  - |  |  |  |  | Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах. |
| 1.5 Повышение безопасности дорожных условий пешеходов и автотранспортных средств в населенных пунктах Краснозоренского района:  а)обустройство двух пешеходных переходов по ул.Калинина п.Красная Заря. | Отдел архитектуры администрации района. | Районный бюджет  Областной бюджет | 2500,0 |  |  |  |  | Сокращение количества ДТП, Организация движения пешеходов в населенных пунктах Краснозоренского района. |
| **2.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Снижение количества ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних |
| 2.1 Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» |  |  |  |  |  |  | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
| 2.2 Усиление внимания изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир» и классного часа в учреждениях образования. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
| 2.3 Проведение районных мероприятий  и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций. | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  | Снижение количества ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних |
| 2.4 Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря». | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» |  |  |  |  |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДПТ |
| 2.5 Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния Школьных автобусов | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»  Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества ДПТ |
| **3. Развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проишествиях.** | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ», ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района | Без финансирования |  |  |  |  |  | Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |
| 3.1 Отработка взаимодействия  дежурных (диспетчерских)  служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ», ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района. |  |  |  |  |  |  | сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, быстроту и слаженность их действий |
| 3.2 Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП. | ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района, ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», |  |  |  |  |  |  | совершенствование  технологии проведения  спасательных работ на месте ДТП. |
| 3.3 Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» |  |  |  |  |  |  | Эффективное оказание  экстренной медицинской  помощи. |
| Итого по муниципальной программе |  | Районный бюджет  Областной бюджет | 6 815,0  10400,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 | 6 815,0 |  |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе в 2019-2023 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного и районного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и  участники муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия. | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы (тыс. рублей)  по годам реализации | | | | | | | | |
| РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения  участников дорожного движения и повышение  безопасности дорожного движения в  Краснозоренском районе в 2019-2023 годах» | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 44475,0 | 17 215,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | |
| Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения) |  |  |  |  | 44475,0 | 17 215,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | |
| ОГИБДД МО МВД РФ «Ново-  деревеньковский» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Отдел архитектуры администрации района |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  | 44475,0 | 17 215,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | |
| Мероприятие 1.1 | Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 1.2 | 1.2 Ремонт и содержание  автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки). | Отдел архитектуры администрации района, главы поселений. |  |  |  |  | 33 875,0 | 6 615,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | 6 815,0 | | 6 815,0 | |
| Мероприятие 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:  а) Ремонт автомобильной дороги в п.Красная Заря по ул.Свердлова | Отдел архитектуры администрации района |  |  |  |  | 7900,0 | 7900,0 |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 1.4 | Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям. | Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 1.5 | Повышение безопасности дорожных условий пешеходов и автотранспортных средств в населенных пунктах Краснозоренского района:  а)обустройство двух пешеходных переходов по ул.Калинина п.Красная Заря. | Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  | |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 2 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 2.1 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 2.2 | Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»,  Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 2.3 | Проведение районных мероприятий  и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций. | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», Отдел образования адми-нистрации района |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 2.4 | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря». | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 3 | **Развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проишествиях.** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 3.1 | Отработка взаимодействия  дежурных (диспетчерских)  служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ», ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 3.2 | Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП. | ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района, ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский», |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие 3.3 | Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | |