РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «31» декабря 2019 г.                                                                  № 328

пос. Красная Заря

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

сельских территорий Краснозоренского

района на 2020-2025годы»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района на 2020-2025годы» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, постановление Правительства Орловской области №705 от 20.12.2019г, на основании перечисленных муниципальных программ и в соответствии с порядком, в целях повышения уровня и качества жизни населения, комплексного развития сельских территорий Краснозоренского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района на 2020-2025годы» согласно приложению.

- Финансовому отделу  при подготовке районного бюджета на 2020-2025 годы предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы.

- Настоящее  постановление вступает  в  силу с 1 января 2020 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Т.В.Щиголеву.

Глава района                                                                                И.А. Пряжников

ПАСПОРТ

муниципальной программы Краснозоренского района

«Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района» на 2020-2025годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Краснозоренского района на 2020-2025годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Краснозоренского района (отдел сельского хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | - отдел архитектуры, -отдел сельского хозяйства, администрации Краснозоренского района ; - администрации сельских поселений района (по согласованию). |
| Перечень Подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Сохранение численности населения Краснозоренского района к 2025 году на уровне не менее 4,8 тыс. человек; Улучшение жилищных условий в сельских поселениях к 2025 году 6 семей; Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйства до 80 процентов в 2025 году. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Краснозоренского района; - увеличение численности сельского населения Краснозоренского района обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 290 человек. - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 95% до 98 %; - Благоустройство сельских территорий, увеличение площадок накопления коммунальных отходов к 2025 году до 223 шт, |
| Задачи муниципальной программы | - удовлетворение потребностей в благоустро енном жилье граждан проживающих на сельских территориях Краснозоренского района. - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Краснозоренского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Краснозоренского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Краснозоренского района. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | а) сокращение числа сельских семей Краснозоренского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 63 % б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 2 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 3000 кв.м; - увеличение численности сельского населения Краснозоренского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 290 человек; в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 1,8 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 93% до 94 %; - 6 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 95% до 98 %; г) 48 рабочих мест, созданных на сельских территориях Краснозоренского района в результате реализации Программы д) благоустройство- обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов с 10 до 223 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем (предполагаемый) финансирования Программы составляет 39019,0 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 31189,39 тыс. рублей; - средства бюджета области (края, республики) – 2546,9 тыс. рублей; - средства бюджета Краснозоренского района – 2103,71-тыс. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Краснозоренского района – 0-тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 3179,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | а) улучшение жилищных условий 6 граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий; б) увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Краснозоренского района на 3% и ожидаемой продолжительности жизни на 5 % г) достижение совокупного экономического эффекта в объеме 21279,0 тыс. рублей, в том числе за счет: -реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжение- 18100,0 тыс.рублей -привлечение внебюджетных средств- 3179,0 тыс.рублей. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории  Краснозоренского  района  располагается 5 сельских поселений, в которых проживает 5300 человек, из них 2500 находятся в трудоспособном возрасте.

Общая площадь территории   Краснозоренского  района составляет 65055  га, из которых 56,9 тыс. га - площадь земель сельскохозяйственного назначения.

Количество сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Краснозоренского района - 7 .	 Они обрабатывают  25235 га  пашни. Среднегодовая численность работающих в предприятиях составляет 268 человек.

Также в районе осуществляют свою деятельность 50 крестьянских фермерских хозяйств, которые обрабатывают 16124 га пашни.

Количество личных подсобных хозяйств в районе – 2100. Площадь земель, используемых для ведения личного подсобного хозяйства- 4825,1 га.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Состояние сельской социально - территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила снять остроту этой жизненно важной проблемы.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в Приложении1.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

1. Программа разработана для достижения следующих целей:

Основные цели Программы:

1) улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Краснозоренского  района;

2)  улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Краснозоренского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

3) активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Краснозоренского района, в решении вопросов местного значения;

4) формирование в  Орловской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Краснозоренского района;

5) повышение престижности  проживания  в  сельской  местности.

2.Задачами программы являются:

1)удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);

2) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, социальной сфере  на селе, повышение уровня занятости сельского населения;

3) реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Краснозоренского района в рамках ведомственного проекта

« Благоустройство сельских территорий».

4) стимулирование  привлечения  и  закрепления  для  работы  в  социальной  сфере и  других  секторах сельской  экономики выпускников высших  учебных заведений, молодых специалистов;

5) повышение роли  физкультуры и  спорта для  предупреждения заболеваний , в деле  профилактики правонарушений, преодоления  распространения наркомании и  алкоголизма.

Срок реализации программы 2020 - 2025 годы. Реализация настоящей программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных мероприятий будет осуществляться в два этапа:

I этап- 2020 - 2022 годы

II этап - 2023 - 2025 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий   сгруппированы по следующим направлениям:

3.1.  Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения ( Приложение2).

Мероприятие  предусматривает:

- расширение доступности улучшения жилищных условий граждан 
 постоянно проживающих на сельских территориях  и
 работающих в отраслях агропромышленного комплекса, учреждениях социальной сферы, организациях осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на сельских территориях.  Осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета Орловской области и районного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных средств граждан, материнского  капитала),

-повышение уровня обеспеченности  населения жильем, обеспеченного  необходимой  инженерной инфраструктурой.

Согласно  приложению 2  к  программе   6 граждан (семей)  улучшат  свои  жилищные  условия.

Планируется  построить и  приобрести  на  вторичном  рынке  420 кв.м.  жилья.

3.2 Развитие рынка труда на сельских территориях.

3.3.Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в  рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» в частности, строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Россошенский Россошенского сельского поселения и в п. Красная Заря Краснозоренского сельского поселения (Приложение 2).

Мероприятие  предусматривает:

- обеспечение возможности проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно развлекательных работ по различным видам спорта, а также активного отдыха населения. Осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета Орловской области и районного бюджета.

Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в  рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» в частности, создание и благоустройство зон отдыха, детских спортивных площадок.

Мероприятие  предусматривает:

- создание зоны отдыха, детских  спортивных площадок, влекущее  приобретение навыков групповой работы; привлечение внимания школьников к актуальным проблемам местного сообщества; формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях;  пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Краснозоренского района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий обеспечат:

1) удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);

2) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, социальной сфере  на селе, повышение уровня занятости сельского населения;

3) реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Краснозоренского района в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий».

4) стимулирование  привлечения  и  закрепления  для  работы  в  социальной  сфере и  других  секторах сельской  экономики выпускников высших  учебных заведений, молодых специалистов;

5) повышение роли  физкультуры и  спорта для  предупреждения заболеваний, в деле  профилактики правонарушений, преодоления  распространения наркомании и  алкоголизма.

6) улучшение демографической ситуации  на  селе;

7) повышение гражданской активности жителей села;

8)увеличение численности сельского населения Краснозоренского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями;

9)повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни.

- Участие акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не планируется.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование  мероприятий  Программы осуществляется  за  счет средств  бюджета  Краснозоренского района и источников  дополнительного  финансирования (федерального, регионального  бюджетов, бюджетов сельских поселений района, средств  предприятий,  собственных  средств  населения).

Общий объем финансирования Программы составляет 39019,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 31189,39 тыс. рублей;

- средства бюджета области –2546,9 тыс. рублей;

- средства бюджета   Краснозоренского района – 2103,71 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 3179,0 тыс. рублей,

Объем финансирования Программы по годам:

в 2020 году  объем  финансирования  Программы 100,0 тыс. рублей, в том числе 100,0 тыс. рублей  бюджета Краснозоренского района;

в 2021 году  объем  финансирования  Программы 1830,0 тыс. рублей, в том  числе  180,0 тыс. рублей  бюджета  Краснозоренского района;

в 2022 году  объем  финансирования  Программы  1896,0 тыс. рублей, в том  числе 180,0 тыс.  рублей  бюджета Краснозоренского  района,

в 2023 году  объем  финансирования  Программы  15916,0 тыс. рублей,  в том  числе 660,0 тыс. рублей  бюджета Краснозоренского района;

в 2024 году объем  финансирования  Программы  17167,0 тыс. рублей, в том  числе 803,71 тыс. рублей  бюджета  Краснозоренского района;

в 2025 году  объем  финансирования  Программы 2110,0 тыс. рублей, в том  числе 180,0 тыс. рублей  бюджета  Краснозоренского района.

Затраты  на  реализацию  Программы  определены исходя из  потребности ввода  в  действие  объектов жилого  фонда  и инженерного  обустройства  села.

7. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Краснозоренского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, в результате которых произойдут.

В совокупности указанные мероприятия направлены на изменения в качестве жизни, облегчение условий труда и быта сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности и,        наряду с другими мерами, на содействие улучшению демографической ситуации.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выбрать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Реализация мероприятий настоящей программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Краснозоренского

района на 2020-2025годы»

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2019 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2025 г. к 2019 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демографические показатели в Краснозоренском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |  | 5,0 | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | % | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |  | 0,86 | 0,87 |  | 0,88 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | % | 2,37 | 2,23 | 2,14 | 2,08 |  | 2,00 | 2,02 |  | 2,00 |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Краснозоренском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия - всего | ед. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 550 | 573 | 563 | 558 |  | 529 | 513 |  | 458 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 544 | 567 | 557 | 558 |  | 529 | 513 |  | 458 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 18 | 18 |  | 19 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 |  | 29400 | 29400 |  | 30900 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного спортивными сооружениями | чел. |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | мест | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 38,5 |  |  | - |  | - | 1,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 93 | 93 | 93 | 93 |  | 93 | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 125,7 | - | - | - |  | 3,0 | 3,0 |  | - |  |  |  |  | 103 |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 80 | 81 | 82 | 83 |  | 78 | 73 |  | 74 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 96 | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство сельских территорий Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство площадок накопления твёрдых коммунальных отходов | шт. | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 | 35 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием , ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в сельских поселениях Краснозоренского района | км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Краснозоренского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 16 | 7 | 7 | 8 |  | 8 | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Краснозоренского

района на 2020-2025годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2020-2025 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. . Направление «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях Покровское сельское поселение-2020г. Краснозоренское поселение-2021г. Россошенское сельское поселение-2022г Краснозоренское сельское поселение-2023г. Труновское сельское поселение-2024г. Успенское сельское поселение-2025г. . | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество семей, повысивших уровень благоустройства домовладений Покровское сельское поселение-2020г. Краснозоренское сельсое поселение-2021г. Успенское сельское поселение-2022г Россошенское сельское поселение-2023г. Труновское сельское поселение-2024-25г.г. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях: Покровское сельское поселение-2020г. Краснозоренское поселение-2021г. Россошенское сельское поселение-2022г Краснозоренское сельское поселение-2023г. Труновское сельское поселение-2024г. Успенское сельское поселение-2025г. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9336,0 |  | 1730,0 | 1796,0 | 1864,0 | 1936,0 | 2010,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5850,0 |  | 1080,0 | 1123,0 | 1168,0 | 1215,0 | 1264,0 |
|  |  | - региональный бюджет | 307,0 |  | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 64,0 | 66,0 |
|  |  | - районный бюджет | 400,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2779,0 |  | 513,0 | 534,0 | 555,0 | 577,0 | 600,0 |
| 1.5. | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Направление "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Численность привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями студентов к прохождению производственной практики | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Направление "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация на сельских территориях проектов по благоустройству В том числе в разрезе сельских поселений: «Обустройство площадок накопления ТКО» Краснозоренское сельское поселение-2020г. Россошенское сельское поселение-2021г Труновское сельское поселение-2022г. Успенское сельское поселение-2023г. Покровское сельское поселение-2024г. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1083,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 352,0 | 331,0 | 100,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 483,0 |  |  |  | 252,0 | 231,0 |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведомственный проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство универсальной спортивной площадки: Россошенское сельское поселение, п. Россошенский-2023 г. Краснозоренское сельское поселение, п. Красная Заря-2024 г. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10500,0 |  |  |  | 5300,0 | 5200,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 9486,0 |  |  |  | 4793,0 | 4693,0 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 489,0 |  |  |  | 247,0 | 242,0 |  |
|  |  | - районный бюджет | 525,0 |  |  |  | 260,0 | 265,0 |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей «Газораспределительные сети с.Успенье Краснозоренского района Орловской области | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 208,39 |  |  |  |  | 208,39 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 952,9 |  |  |  |  | 952,9 |  |
|  |  | - районный бюджет | 138,71 |  |  |  |  | 138,71 |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ввод в действие локальных водопроводов: ввод в действие локальных водопроводов | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16800,0 |  |  |  | 8400,0 | 8400,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 15162,0 |  |  |  | 7581,0 | 7581,0 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 798,0 |  |  |  | 399,0 | 399,0 |  |
|  |  | - районный бюджет | 440,0 |  |  |  | 220,0 | 220,0 |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 400,0 |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 3.3. | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Объем финансирования – всего, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 39019,0 | 100,0 | 1830,0 | 1896,0 | 15916,0 | 17167,0 | 2110,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 31189,39 |  | 1080,0 | 1123,0 | 13794,0 | 13928,39 | 1264,0 |
|  |  | - региональный бюджет | 2546,9 |  | 57,0 | 59,0 | 707,0 | 1657,9 | 66,0 |
|  |  | - районный бюджет | 2103,71 | 100,0 | 180,0 | 180,0 | 660,0 | 803,71 | 180,0 |
|  |  | - бюджет СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3179,0 |  | 513,0 | 534,0 | 755,0 | 777,0 | 600,0 |