РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» марта2022г.   № 68

пос. Красная Заря

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе» в 2022-2024 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснозоренского районаот 11ноября 2013 года № 337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснозоренского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Краснозоренского района»на основании решения Краснозоренского районного Совета народных депутатов от 25.02.2022№49«О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от 17 декабря 2021 года № 30 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Краснозоренского района Орловской области, администрация Краснозоренского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе» в 2022-2024 годах» согласно приложению.

- Финансовому  отделу (Овсянникова С.А.) предусмотреть необходимое финансирование для реализации Программы в районном бюджете на 2022-2024 годы.

- Признать утратившим силу постановление администрации района №296 от 30.10.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение  безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе» в 2019-2023 годах» (с последними изменениями от 17.01. 2022г. №  3).

- Данное постановление опубликовать в районной газете «Красная Заря» и разместить на  официальном сайте Краснозоренского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Щиголеву Т.В.

Глава района                                                                                      И.А. Пряжников

Приложение к постановлению

администрации Краснозоренского района

от «10» марта  2022 г.   № 68

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
“Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе» в 2022-2024 годах ”

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Краснозоренского района

Глава района И.А. Пряжников

Непосредственный исполнитель программы:

Секретарь комиссии администрации Краснозоренского района по безопасности дорожного движения Щучкина Юлия Сергеевна,

телефон 8(48663) 2-13-51

2022 год

Паспорт

- муниципальной  программы

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе» в 2022-2024 годах»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе» в 2022-2024 годах» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения) |
| Участники программы | - Комиссия администрации Краснозоренского района по безопасности дорожного движения - Отдел архитектуры администрации района -Отдел образования администрации района - ОГИБДД МО МВД России «Новодеревеньковский» - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» -ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района |
| Соисполнители программы | Не предусмотрены |
| Перечень подпрограмм | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | 1.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 2. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 3.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | - Совершенствование системы организации дорожного движения - Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения - Повышение безопасности дорожных условий - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения - Воспитание у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024годы. (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Краснозоренского района и средств Дорожного фонда Орловской области. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 47 658,1 тыс. рублей, в том числе: 2022 г - 16479,5тыс. рублей; 2023 г. –15481,1 тыс. рублей; 2024 г. - 15697,5 тыс. рублей; Для реализации мероприятий программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 22-23% к 2025 г. 2. Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 30-40% к 2025г. 3. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях на 30-40% к 2025 г. 4. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,4% к 2025г. 5.Повышение безопасности условий для участников дорожного движения. 6.Обеспечение текущего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования. |

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения приобрело в последнее время особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие  дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим, проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к одной из приоритетной задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы позволит достигнуть: формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП, координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, устранения ряда причин ДТП и уменьшить количество ДТП в Краснозоренском районе, связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к полномочиям муниципального района относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения как вне границ населенных пунктов, так и в границах населенных пунктов поселения, включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог  и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Целью муниципальной программы	 является повышение уровня безопасности дорожного движения,развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, воспитание у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Сведения о показателях (индикаторах)  представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Целевыми показателями программы являются:

1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

2.Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

3.Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

4.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки информативности показателя (достижение максимального значения).

Конечными результатами реализации программы являются:

1. Сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 22-23%  к 2025 г.

2. Снижение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий  на 30-40% к  2025 г.

3. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях на 30-40% к 2025 г.

4. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,4%к 2025 г.

5.Повышение безопасности условий для участников дорожного движения.

6.Обеспечение текущего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной  программы.Достижение целей Программы планируется обеспечить в основном за счет реализации ключевых мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, эффективную организацию движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, повышение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы представлен в приложении 2 к программе.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, повышению безопасности дорожных условий предусмотрена реализация следующих мероприятий:

-  Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения

-  Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки).

-  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

В рамках реализации основного мероприятия поформированию законопослушного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении.

- Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования.

- Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций.

- Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря».

-Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния Школьных автобусов.

В рамках реализации основного мероприятия - развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусмотрены мероприятия:

- Отработка   взаимодействия дежурных   (диспетчерских) служб    по  организации              действий на месте ДТП: проведение  совместных учений  по  совершенствованию               взаимодействий при массовых ДТП.

-Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП.

- Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП.

4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и районного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет   47 658,1  тыс. рублей, в том числе:

2022 г  - 16 479,5 тыс. рублей;

2023 г. – 15 481,1 тыс. рублей;

2024 г. -  15 697,5 тыс. рублей;

Для реализации мероприятий программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных источников.

5.Информация о ресурсном обеспечении  на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к программе.

6. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;

невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;

ущерб от повреждения дорожных сооружений.

Проведение дорожных работ на территории Краснозоренского района  на дорогах общего пользования местного значения будет способствовать обеспечению бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы. Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможны отклонения в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия ожидаемой эффективности отдельных мероприятий программы; изменения законодательства Российской Федерации и местных НПА;сокращения в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий или даже задач муниципальной программы.

В целях управления указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается: создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий программы; мониторинг выполнения программы, анализ индикаторов и показателей, а также мероприятий программы, корректировка программы (при необходимости).

8. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задачи выполнения мероприятий муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в один этап.

Приложение  2

к постановлению администрации района

от «10» марта2022г.   № 68

Приложение 1 к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренскомрайоне» в 2022-2024 годах»

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы. | Ответственный исполнитель, участники | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |  |  | Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренскомрайонев 2022-2024 годах» | -Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), - ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), - Отдел архитектуры администрации района, -Отдел образования администрации района. - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию) -ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию) -главы сельских поселений (по согласованию) | Районный бюджет Областной бюджет | 9479,5 7000,0 | 8481,1 7000,0 | 8697,5 7000,0 | Сокращение количества ДТП и пострадавших в результате ДТП |
| 1. Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий |  | Районный бюджет Областной бюджет | 9479,5 7000,0 | 8481,1 7000,0 | 8697,5 7000,0 | Сокращение количества ДТП, обеспечение безопасного движения автотранспорта. |
| 1.1 Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД) | Без финансирования |  |  |  | Координация деятельности по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
| --1.2 Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки). | Отдел архитектуры администрации района, главы сельских поселений (по согласованию). | Районный бюджет | 6878,8 | 6500,0 | 6700,0 | Поддержание дорог в нормативном состоянии. Сокращение количества ДТП, повышение безопасности дорожных условий. |
| 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: 2022 год: - Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Бегичево (1 Мая 400м; ул. Центральная 845м)Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Карпово (ул.Солнечная) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Труново (ул.Фермерская) Краснозоренского района Орловской области Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Зверево-Бакулино (ул. Цветочная) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Пол-Успенье (ул. Прилепская) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Орево (ул.Победы) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Орево (ул. Калинина) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значения п. Красная Заря (ул. Гагарина) Краснозоренского района Орловской области Ремонт автомобильной дороги местного значения п. Красная Заря (ул. Запольная) Краснозоренского района Орловской области Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Орево (ул. Калинина) Краснозоренского района Орловской области 2023 год: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснозоренского района 2024 год: Ремонт автомобильной дороги местного значения п. Красная Заря (ул. Калинина) Краснозоренского района Орловской области | Отдел архитектуры администрации района | Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областной Бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Районный бюджет Областной бюджет Районный бюджет Областнойбюджет | 2600,7 7000 15,2 1494,4 622,9 0 6,2 610,2 239,0 746,2 7,0 690,5 8,4 823,3 8,0 785,8 8,8 859,0 498,9 990,6 1186,3 | 1981,1 7000 9479,5 7000 | 1997,5 7000 8697,5 7000 | 2022 год: д.Бегичево- 1245м; д.Карпово(ул.Солнечная)- 400 м; д.Труново (ул.Фермерская)- 365 м; д.Зверево-Бакулино (ул.Центральная)- 350 м; с.Пол-Успенье (ул.Прилепская)- 408м; с.Орево (ул.Победы)- 667 м; с.Орево (ул.Калинина)- 603м; Обеспечение безопасности дорожного движения, оптимизация движения пешеходов и автотранспортных средств. п. Красная Заря, (ул. Гагарина) -140м; п. Красная Заря, (ул. Запольная) -1070м; с. Орево, (Калинина)- 960м; улично-дорожная сеть Краснозоренского района п. Красная Заря, ул. Калинина–2264 м. |
| 1.4Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям. | Отдел архитектуры администрации района. | Без финансирования |  |  |  | Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах. |
| 2.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | Без финансирования |  |  |  | Снижение количества ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних |
| 2.1 Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию) |  |  |  |  | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
| 2.2 Усиление внимания изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир» и классного часа в учреждениях образования. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
| 2.3 Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций. | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  | Снижение количества ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних |
| 2.4 Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря». | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДПТ |
| 2.5 Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния школьных автобусов | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  | Сокращение количества ДПТ |
| 3. Развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»(по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию) | Без финансирования |  |  |  | Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |
| 3.1 Отработка взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию) |  |  |  |  | сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, быстроту и слаженность их действий |
| 3.2 Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП. | ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию) |  |  |  |  | совершенствование технологии проведения спасательных работ на месте ДТП. |
| 3.3 Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию) |  |  |  |  | Эффективное оказание экстренной медицинской помощи. |
| Итого по муниципальной программе |  | Районный бюджет Областной бюджет | 9479,5 7000,0 | 8481,1 7000,0 | 8697,5 7000,0 |  |

Приложение  3

к постановлению администрации района

от «10»марта2022г.   №68

Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренскомрайоне» в 2022-2024 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного и районного бюджетов

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и участники муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия. | Код бюджетной классификации * |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе в 2022-2024 годах» | Всего | Х | Х | Х | Х | 47658,1 | 16479,5 | 15481,1 | 15697,5 |  |  |
|  |  | - Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД) - Отдел архитектуры администрации района - Отдел образования администрации района -Отдел по экономике и трудовым ресурсам администрации района - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»(по согласованию) -ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию) -ОГИБДД МО МВД РФ «Ново- деревеньковский» (по согласованию) -главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий |  | 910 | 0409 | 2200100000 |  | 47658,1 | 16479,5 | 15481,1 | 15697,5 | 15345,7 | 15746,7 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | 1.2 Ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки). | Отдел архитектуры администрации района, главы сельских поселений (по согласованию). |  |  |  |  | 20078,8 | 6878,8 | 6500,0 | 6700,0 | 5745,0 | 8561,7 |
| Мероприятие1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: 2022 год: - Ремонт автомобильной дороги местного значенияд.Бегичево Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значенияд.Карпово (ул.Солнечная) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значенияд.Труново (ул.Фермерская) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значенияд.Зверево-Бакулино (ул.Центральная) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значенияс.Пол-Успенье (ул.Прилепская) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значенияс.Орево (ул.Победы) Краснозоренского района Орловской области - Ремонт автомобильной дороги местного значенияс.Орево (ул.Калинина) Краснозоренского района Орловской области 2023 год: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснозоренского района 2024 год: Ремонт автомобильной дороги местного значения п. Красная Заря (ул. Калинина) Краснозоренского района Орловской области | Отдел архитектуры администрации района |  |  |  |  | 27579,3 | 9600,7 | 8981,1 | 8997,5 | 9600,7 | 7185,0 |
| Мероприятие1.4 | Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям. | Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Проведение районных мероприятий и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций. | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря». | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5 | Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния Школьных автобусов | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) Отдел архитектуры администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Отработка взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП. | ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |