

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «27» марта2025г. № 64**

**пос. Красная Заря**

О внесении изменений в постановление

администрации района от 30.10.2024г. № 304

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренском районе» в 2025-2027 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснозоренского районаот 11 ноября 2013 года № 337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснозоренского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Краснозоренского района»,на основании решения Краснозоренского районного Совета народных депутатов от 21.03.2025 № 198 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета народных депутатов от 18 декабря 2024 года № 184 «О районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Краснозоренского района Орловской области, администрация Краснозоренского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации района от 30.10.2024г. №304 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе» в 2025-2027 годах»следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе» в 2025-2027 годах»

а) строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Краснозоренского района и средств Дорожного фонда Орловской области. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 68767,40 тыс. рублей, в том числе:

2025 г - 21775,4 тыс. рублей;

2026 г. -21577,0 тыс. рублей;

2027г. - 25415,0 тыс. рублей;

Для реализации мероприятий программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных источников

б) Раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:

4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и районного бюджета.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет – 68767,40 тыс. рублей, в том числе:

2025 г - 21775,4 тыс. рублей;

2026 г. - 21577,0 тыс. рублей;

2027г. - 25415,0 тыс. рублей;

1.2. Приложение 2к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Красная Заря» и разместить на официальном сайте Краснозоренского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Щиголеву Т.В.

Глава района И.А.Пряжников

Приложение 1

к постановлению администрации района

от «27» марта 2025г. № 64

Приложение 2к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренскомрайоне» в 2025-2027 годах»

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  мероприятий муниципальной программы. | Ответственный  исполнитель,  участники | Источник  финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | | | Ожидаемый  непосредственный результат в натуральных показателях (краткое  описание, целевые  индикаторы и показатели) |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Формирование законопослушного поведения  участников дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения в  Краснозоренскомрайонев 2025-2027 годах» | -Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД),  - ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию),  - Отдел архитектуры администрации района,  -Отдел образования администрации района.  - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию)  -ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию)  -главы сельских поселений (по согласованию) | Районный бюджет  Областной бюджет | 14775,40  7000,0 | 11577,00  10000,0 | 15415,00  10000,0 | Сокращение количества ДТП и пострадавших в результате ДТП |
| **1. Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности**  **дорожных условий** |  | **Районный бюджет**  **Областной бюджет** | **14775,40**  **7000,0** | **11577,0**  **10000,0** | **15415,0**  **10000,0** | **Сокращение количества ДТП, обеспечение безопасного движения автотранспорта.** |
| 1.1 Проведение совещаний при Главе Краснозоренского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД) | Без финансирования |  |  |  | Координация деятельности по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения |
| --1.2 Ремонт и содержание  автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки). | Отдел архитектуры администрации района, главы сельских поселений (по согласованию). | Районный бюджет | 11448216,44 | 11177,0 | 15015,0 | Поддержание дорог в нормативном состоянии.  Сокращение количества ДТП, повышение безопасности дорожных условий. |
| 1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:  2025г.  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Орево (ул. Покровская) Краснозоренского района Орловской области протяженностью 500 м.  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Большая Чернава (ул. Центральная) Краснозоренского района Орловской области протяженностью 620 м.  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Россошное (ул. Луговая) Краснозоренского района Орловской области протяженность  740 м.  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Малиново (ул. 8 Марта) Краснозоренского района Орловской области протяженность  740 м  Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: ул. Калинина, ул. Свердлова в п. Красная Заря Краснозоренского района Орловской области | Отдел архитектуры администрации района | Районный бюджет  Областной бюджет  **Районный бюджет**  **Областной бюджет**  **Районный бюджет**  **Областной бюджет**  **Районный бюджет**  **Областной бюджет**  **Районный бюджет**  **Областной бюджет**  **Район**  **ный бюджет** | 3326783,96  7000  14475,00  1418624,00  18866,00  1849034,00  27097,82  2655819,0  778762,85  1076523,0  2487582,29 | 400,0  10000,0 | 400,0  10000,0 |  |
| 1.4Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям. | Отдел архитектуры администрации района. | Без финансирования |  |  |  | Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах. |
| **2.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** |  | Без финансирования |  |  |  | Снижение количества ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних |
| 2.1 Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию) |  |  |  |  | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
| 2.2 Усиление внимания изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир» и классного часа в учреждениях образования. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  | Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних |
| 2.3 Проведение районных мероприятий  и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций. | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  | Снижение количества ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря». | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, сокращение количества ДПТ |
| 2.5 Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния школьных автобусов | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию)  Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  | Сокращение количества ДПТ |
| **3. Развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.** | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»(по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию), ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию) | Без финансирования |  |  |  | Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |
| 3.1 Отработка взаимодействия  дежурных (диспетчерских)  служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию) |  |  |  |  | сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, быстроту и слаженность их действий |
| 3.2 Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП. | ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский»(по согласованию) |  |  |  |  | совершенствование  технологии проведения  спасательных работ на месте ДТП. |
| 3.3 Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»  (по согласованию) |  |  |  |  | Эффективное оказание  экстренной медицинской  помощи. |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **Районный бюджет**  **Областной бюджет** | **14775,40**  **7000,0** | **11577,00**  **10000,0** | **15415,00**  **10000,0** |  |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от «27» марта 2025г. №64

Приложение 3к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения и повышение

безопасности дорожного движения в

Краснозоренскомрайоне» в 2025-2027 годах»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного и районного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и  участники муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия. | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы (тыс. рублей)  по годам реализации | | | |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | **«Формирование законопослушного поведения**  **участников дорожного движения и повышение**  **безопасности дорожного движения в Краснозоренском районе в 2025-2027 годах»** | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **68767,40** | **21775,4** | **21577,0** | **25415,0** |
| - Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД)  - Отдел архитектуры администрации района  - Отдел образования администрации района  -Отдел по экономике и трудовым ресурсам администрации района  - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ»(по согласованию)  -ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию)  -ОГИБДД МО МВД РФ «Ново-  деревеньковский» (по согласованию)  -главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** | **Совершенствование системы организации дорожного движения, повышение безопасности дорожных условий** |  | **910** | **0409** | **2200100000** |  | **68767,40** | **21775,4** | **21577,0** | **25415,0** | **15345,7** | **15746,7** |
| Мероприятие 1.2 | 1.2 Ремонт и содержание  автодорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт, отсыпка, грейдирование установка и ремонт дорожных знаков, обустройство и ремонт дорожной разметки). | Отдел архитектуры администрации района, главы сельских поселений (по согласованию). |  |  |  |  | 37640216,44 | 11448216,44 | 11177,0 | 15015,0 | 5745,0 | 8561,7 |
| Мероприятие1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов:  2025г.  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Орево (ул. Покровская) Краснозоренского района Орловской области  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Большая Чернава (ул. Центральная) Краснозоренского района Орловской области  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Россошное (ул. Луговая) Краснозоренского района Орловской области протяженность  740 м.  Ремонт участка автомобильной дороги местного значения с.Малиново (ул. 8 Марта) Краснозоренского района Орловской области протяженность  740 м  Ремонт автомобильных дорог местного значения по адресу: ул. Калинина, ул. Свердлова в п. Красная Заря Краснозоренского района Орловской области | Отдел архитектуры администрации района |  |  |  |  | 31126783,96 | 10326783,96  1433099,00  1867900,00  2682916,82  1855285,85  2487582,29 | 10400,0 | 10400,0 | 9600,7 | 7185,0 |
| Мероприятие1.4 | Приведение подъездов к железнодорожным переездам в соответствие нормативным требованиям. | Отдел архитектуры администрации района. |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2** | **Повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Усилить внимание изучению правил безопасного движения на дорогах и улицах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и классного часа в учреждениях образования. | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию),  Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Проведение районных мероприятий  и детских конкурсов, посвященных тематике БДД, профилактических операций. | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по БДД), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в районной газете «Красная Заря». | Администрация Краснозоренского района (секретарь комиссии по безопасности дорожного движения), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5 | Проведение проверок состояния улично-дорожной сети, по которой проходят «школьные маршруты», а также проверку эксплуатационного состояния Школьных автобусов | ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию)  Отдел архитектуры администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3** | **Развитее системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.** |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Отработка взаимодействия  дежурных (диспетчерских)  служб по организации действий на месте ДТП: проведение совместных учений по совершенствованию взаимодействий при массовых ДТП | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию), ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Проведение натуральных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в ДТП. | ПСЧ №24 по охране Краснозоренского района(по согласованию), ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Организация экстренной медицинской помощи; маршрутизация, применение стандартов и лечебных технологий оказания медпомощи пострадавшим в ДТП. | БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦPБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |